موافقت نامه

موافقت نامه حاضر که از این پس قرار داد نامیده می شود ، در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹ در شهر یاسوج بین آقای حامد حسینی مهریان به شماره کارت ملی : ۴۲۳۲۰۵۱۰۲۳ به آدرس : یاسوج – مهریان – خیابان امام زاده احمد كه از این پس كارگزار نامیده می شود از یك سو ...........به شماره کارت ملی : ................ به آدرس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می شود از سوی دیگر  طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد و شرح خدمات كارگزار:

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی وب سایت ...................

ماده2- مدت قرارداد و جدول زمانبدی و پرداخت:

مدت این قرار داد ۹۰روز کاری پس از عقد قرارداد و واریز پیش پرداخت (مذکور در بند 1 ماده 2) به شماره کارت

۶۰۶۳-۷۳۱۰-۵۲۸۲-۹۶۸۷ بانک مهر ایران به نام حامد حسینی مهریان از سوی کارفرما می باشد.

مرحله نخست - پرداخت پنج میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت از سوی كارفرما و شروع کار کارگزار .

مرحله  دوم- پیاده سازی بک اند سایت و ساخت و طراحی تمامی API ها به مدت ۳۰ روز کاری و پرداخت پنج میلیون از سوی كارفرما.

مرحله  سوم- پیاده سازی تمامی بخشهای ظاهری تارنما و ارائه آن به كارفرما به مدت ۵۰ روز کاری و پرداخت ده میلیون تومان از سوی كارفرما.

مرحله  چهارم- اتمام پروژه نهایی و مهلت تست ۱۰ روزه و تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما.

ماده 3 - مبلغ قرار داد بیست و دو میلیون تومان می باشد.

1. ماده 4 - معیار پذیرش، عدم وجود مغایرت عملكرد پیمانکار با نیازهای اعلامی کارفرما در ضمیمه شمار یک.

ماده 5 – تعهدات کارفرما :

1. کارفرما متعهد می گردد کلیه سناریوی کار را که می بایست در اجرای مفاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرند را در اختیار پیمانکار قرار دهد . بدیهی است تامین اطلاعات اولیه به عهده کارفرما می باشد.
2. کارفرما متعهد می گردد سناریوی کار و اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا 5 روز پس از عقد قرارداد تحویل پیمانکار دهد .
3. چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که موارد لازم آن در پیوست قرارداد آورده شده است و به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا می باشد ، کارفرما انجام تغییراتی را در نمونه اولیه درخواست نماید ، ملزم به پرداخت هزینه مرتبط با تغییراتی که توسط پیمانکار تعیین می گردد می باشد .

ماده 6 – تعهدات پیمانکار :

1. پیمانکار متعهد می گردد کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات که از جانب کارفرما به ایشان جهت استفاده در اجرای مفاد قرارداد واگذار شده را در پایان قرارداد تحویل کارفرما نماید .
2. پیمانکار متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده چهارم (مدت قرارداد) به کارفرما تحویل نماید .
3. کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی می گردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده بوده .
4. پیمانکار متعهد می گردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش پنل مدیریتی سایت را تنها در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد .
5. منبع و سورس برنامه بطور کامل به کارفرما ارائه می شود .
6. پیمانکار متعهد می گردد ، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش امکانات سایت یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده است ، دستورات کارفرما را اجرا نموده و صورتحساب مجزا در این خصوص قبل از اجرا به کارفرما ارائه نماید و بدیهی است با توجه به سیستم برآورد هزینه طراحی سایت ، کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع می گردد و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد .

ماده 7 - فسخ قرارداد :

 قرار داد تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

1. قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن، قرار داد می تواند از سوی پیمانکار فسخ و كارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط پیمانکار می باشد. مقابل پیمانکار نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.

2- قصور پیمانکار در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به پیمانکار پرداخت شود و در مقابل پیمانکار نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.  
3-  توافق طرفین قرار داد.

ماده 8 – جرایم تاخیر در پرداخت :

تاخبر در پرداخت ها ( مربوط به هزینه های دریافت ) بیش از هفت روز تا سی روز مشمول خسارتی معادل یک درصد از صورتحساب به ازای هرروز دیرکرد در پرداخت خواهد شد و تاخیر بیش از سی روز به پیمانکار حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت را خواهد داد

ماده 9- حل اختلاف، مسائل پیش بینی نشده و حوادث غیرمترقبه:

تبصره 1- در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود حوادث غیرمترقبه طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد و یا بروز مسائل پیش بینی نشده ، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، حکم مرضی الطرفین به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.

ماده 10- پشتیبانی فنی سایت

1. سایت طراحی شده به مدت دوازده ماه از طرف پیمانکار دارای گارانتی جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی می باشد . جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی ، کارفرما باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی با پیمانکار منعقد کند .

تبصره 1 - چنانچه مشکل در اثر تغییرات ایجاد شده توسط کارفرما نباشد، کارگزار موظف است بدون دریافت هزینه اضافی آن را برطرف نماید، اما برای ایجاد تغییر در وب سایت موجود، اضافه کردن بخش جدید و یا مطلب و محتوی، کارفرما موظف است هزینه آن را به کارگزار پرداخت نماید

1. در صورتیکه تیکتی مبنی بر بروز مشکل به پیمانکار ارسال گردید پیمانکار موظف به تعیین بازه ی زمانی برای رفع مشکل می باشد و در صورت رفع نکردن مشکل در بازه ی اعلامی پیمانکار بعد از48 ساعت از زمان اعلامی موظف به پرداخت خسارت به کارفرما می باشد که مشمول خسارتی معادل یک درصد از صورتحساب به ازای هرروز از دیرکرد در پرداخت خواهد شد و تاخیر بیش از هفت روز به کارفرما حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت را خواهد داد.

این قرار داد در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹ در ۳ صفحه ۱۰ ماده و ۳ تبصره در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضا آقای حامد حسینی مهریان به عنوان نماینده پیمانکار............. به عنوان نماینده كار فرما رسید.

نماینده پیمانکار                                                                            نماینده كارفرما  
 نام و نام خانوادگی:                                                                        نام و نام خانوادگی :    
 امضاء                                                                                    امضاء